**25.04.2022**

* **Ekip birbiriyle iletişime geçme aşamasında.**

**26.04.2022**

**Azim:**

* **Ekip üyelerinin bulundugu Slack grubuna katılındı.**

**Ceren:**

* **Ekip üyeleri ile Slack grubu olusturuldu.**

**Sibel:**

* **Ekip üyelerine katılındı.**

**Zehra:**

* **Slack grubuna katılındı.**

**Sena:**

* **Ekiple iletisime gecildi.**

**27.04.2022**

**Azim:**

* **Ekibin bir kısmı ile tanısıldı, kısa sürede ürün ve süreç ile ilgili konusulacak.**

**Ceren:**

* **Ekiple tanısma süreci devam ediyor.**

**Sibel:**

* **Ekiple tanısmak icin grupla iletisime gecildi.**

**28.04.2022**

**Azim:**

* **Tanışıldıktan sonra roller ve sorumluluklar üzerine konuşulmak için Discord üzerinden toplantı planlandı.**

**Sibel:**

* **Roller ve sorumluluklar için toplantı planlandı.**

**Zehra:**

* **Toplantı yapmak için ekiple fikir alışverişi yapıldı.**

**Ceren:**

* **Süreç üzerine konuşulacak toplantı planı yapıldı.**

**Sena:**

* **Ekip toplantı planı konuşuldu.**

**29.04.2022**

**Azim:**

* **Planlanan toplantı yapıldı ve Scrum master olarak görev alındı.**

**Sibel:**

* **Ekiple yapılan toplantı sonrası Product Owner olarak görev alınmaya başlandı.**

**Zehra:**

* **Dün planladığımız toplantı yapıldı ve UI tasarımcı, Development Team üyesi görevleri alındı.**

**Ceren:**

* **Toplantıda roller üzerine konuşuldu, Development Team üyesi olarak görev alındı.**

**Sena:**

* **Development Team üyesi olarak görev alındı.**

**30.04.2022**

**Azim:**

* **Roller üstlenildi ve ürün fikri üzerine konuşulmaya başlandı, ürün fikirleri için grupla beyin fırtınasına başlanıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **Product Owner rolü ve sorumlulukları üzerine Scrum Master ile iletişime geçildi, beyin fırtınası yapmak için ekibe fikirler sunuldu. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **UI tasarımından önce ürün hakkında fikir birligi için ekiple yeniden bir araya gelinecek. Engel oluşturan bir durum yok.**

**1.05.2022**

**Azim:**

* **Ekiple ürün fikri konuşmalarının toplanması sürecinden sonra bir karara varmak için 3 Mayıs’ta toplantı yapılmaya karar verildi. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **Beyin fırtınası yapıldıktan sonra ekibe ortaya çıkarılabilecek potansiyel bir ürün fikri verildi, 3 Mayıs’ta bir araya gelindiğinde paylaşılacak. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **Ekiple UI tasarım için kullanılacak olan tasarım platformu olan Figma üzerine konuşuldu, Figma ile ilgili yardımcı kaynaklar incelenecek. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Proje yönetimi platformu Jira üzerine konuşuldu. Jira kullanımına karar verildi, Jira için yardımcı kaynaklar ekiple paylaşılacak. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**2.05.2022**

* **Bayram tatili nedeniyle Daily Scrum yapılmadı.**

**3.05.2022**

* **Bayram tatili nedeniyle Daily Scrum yapılmadı.**

**4.05.2022**

**Azim:**

* **Sibel’in verdiği Takas uygulaması fikri ekipçe uygun bulunarak süreç planlanmaya başlandı. Toplantıdan sonra User Story ve Tasklar oluşturulmaya başlanacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **Ekiple birlikte User Storyler oluşturulmaya başlandı ve Jira platformu üzerinde tasklar oluşturulmaya başlanacak. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **UI tasarımı için ekipten tasarım fikirleri alınarak Figma ile çalışmaya başlandı. Login ve Register arayüz tasarımlarına başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Login ve Register süreci kurgulanmaya başlandı ve projenin Firebase bağlantısı sağlanacak. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sena:**

* **Firebase bağlantı kısmında Ceren ile birlikte çalışmaya başlandı. İhtiyaç duyulan kaynaklar Scrum Master tarafından sağlandı.**

**5.05.2022**

**Azim:**

* **Ekiple, Sprint Review toplantısı için görüşüldü. Sprint Review toplantı yapılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **User Storyler için puanlama tahmini yapıldı. Product Backlog üzerine ekipten görüs istendi. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **Onboard tasarımı süreci devam ediyor, tasarımın bir kısmı Development ekibi ile paylaşıldı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Firebase Authentication işlemleri yapıldı. Navigation service ve Route'ların oluşturulacak. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**6.05.2022**

**Azim:**

* **Sprint Reviewde alınan kararlar Sprint dosyasına aktarıldı. Product Backlog için Jira’dan Miro’ya geçiş yapılmasına karar verildi. Product Backlog geçiş süreci için Product Owner ile birlikte çalışılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **UI Tasarım için hazırlanan çalışmanın ilk sprint için planlanan kısmı sona erdi. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Base modellerin oluşturulma süreci kaldığı yerden devam ediyor. Navigation service ve Route süreci de aynı şekilde devam ediyor. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**7.05.2022**

**Azim:**

* **Product Backlog geçisi için Miro ile çalışılmaya başlandı. Product Owner’ın program yoğunluğu nedeniyle belli bir süre görevlerini ekip ile paylaşarak Sprint’e devam edilecek. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **UI tasarımının ilk kısmının tüm dosyaları ekip ile paylaşıldı, Development kısmı ile çalışmaya devam edilecek. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Provider ile mvvm yapısının kurulması sürecine geçiş yapıldı. MVVM yapısı hakkında ekiple bilgi ve kaynak yapıldı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**8.05.2022**

**Azim:**

* **Sprint dosyalarının hepsi bir araya getirilerek 1. Sprint için Oyun ve Uygulama akademisi tarafından paylaşılan dosyanın tüm aşamaları dolduruldu. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Ceren:**

* **İlk Sprintte yer alan 3 User Story için gereken kodlamalar yapıldı ve Sprint tablosuna eklendi. Eksik kalan noktalar bir sonraki sprintte tamamlananacak. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**