**9.05.2022**

**Azim:**

* **Ekiple toplantı yapıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Ceren:**

* **Süreç ile ilgili mini toplantı düzenlendi, engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **Düzenlenen toplantıya katılındı, görev dağılımları ve süreç üzerine konuşuldu. Engel görünmüyor.**

**Sena:**

* **Ekiple genel durum üzerine konuşuldu.**

**10.05.2022**

**Azim:**

* **Toplantıda tutulan notlar ekiple paylaşıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Proje UI tasarımlarında yapılacak değişiklikler için çalışılmaya başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **1. Sprint sonunda kod noktasında eksik kalan kısımlar için çalışılmaya başlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**11.05.2022**

**Azim:**

* **Akademi toplantısına katılındı, edinilen bilgiler ekiple paylaşılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Proje UI tasarımlarında yapılacak değişiklikler için çalışılmaya devam ediyor. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Register, kullanıcı adı kayıt problemleri çözüldü. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**12.05.2022**

**Azim:**

* **OUA toplantısında paylaşılan notlar ve önemli noktalar ekiple paylaşıldı. Kodlama kısmında Android hatalarına bakılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Proje UI tasarımlarında yeni renk seçenekleri belirlendi. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Anasayfa için firestore çalışması yapıldı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**13.05.2022**

**Azim:**

* **Android kod hataları çözümlenmeye başlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sena:**

* **Projede alınan hatalar ile ilgili Scrum Master ile iletişime geçildi.**

**14.05.2022**

**Azim:**

* **Kod hataları için Ceren’le iletişime geçildi, hatalar için iş birliği yapılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Yeni görseller eklenmesi için ekipten destek istendi. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Görsel çalışması için ekiple fikir alışverişi yapıldı, Drive dosyası oluşturuldu. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **UI kısmında kullanılması için görsel araştırması yapılmaya başlandı. Engel görünmüyor.**

**15.05.2022**

**Azim:**

* **Hataların çözümlenen kısımları Github’a PR atılacak. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Yeni görseller eklenmesi için ekipten gelen görseller UI kısmına eklenmeye başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Mixin ve MVVM yapısı ile ilgili gruba bilgi geçildi, kaynak önerileri yapıldı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **UI kısmında kullanılabilecek görseller oluşturulan Drive dosyasına yüklendi. Engel görünmüyor.**

**16.05.2022**

**Ceren:**

* **UI görsel tasarımı noktasında Zehra ile birlikte çalışılmaya başlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Zehra:**

* **Yardımcı görseller eklendi, Ana Sayfa tasarımına başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**17.05.2022**

**Sibel:**

* **Görseller Drive dosyasına aktarıldıktan sonra yeni görsellerin transparan yapılması için çalışılmaya başlandı. Engel görünmüyor.**

**Ceren:**

* **UI Ana Sayfa kısmının renklendirilmesi noktasında iyileştirmeler yapıldı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**18.05.2022**

**Azim:**

* **Sprint Board üzerinde yazılmış olan User Storyler güncellenmeye başlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **Yeni görseller eklendi, Sprint Board ile ilgili Scrum Master ile görüşüldü. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **Ana Sayfa tasarımına devam ediliyor, tamamlandığında bilgi ekiple paylaşılacak. Engel oluşturan bir durum yok.**

**19.05.2022**

* **19 Mayısta Daily Scrum yapılmadı.**

**20.05.2022**

**Azim:**

* **User Story başlıkları ve görevler güncellendi. Kullanıcı hikayesi, iş değeri ve kabul kriteri gibi kısımlar yazılmaya başlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Ana Sayfa tasarımının biten kısımları için ekibe bilgi verildi, ürün detay sayfaları tasarlanmaya başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Ana Sayfa kodlama sürecine başlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**21.05.2022**

**Azim:**

* **Sprint Board güncellemeleri kısmında Sibel ile birlikte çalışıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **User Story ve Tasklar üzerinde çalışıldı. Üzerinden geçilecek. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **Ürün detay sayfaları tasarlandı, UI detayları üzerinden geçilecek. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Ana Sayfa kodlanması noktasında çalışılmaya devam ediliyor. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**22.05.2022**

**Azim:**

* **Sprint Board güncellemeleri tamamlandı, Login-Register kod hataları iyileştirildi. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Ana Sayfa tasarlandı. UI kısmının kalan kısımları 3. Sprint itibariyle tasarlanmaya devam edecek. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Ana Sayfa ve Nav. Bar gibi kısımların büyük bir kısmı kodlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**