**23.05.2022**

**Azim:**

* **Ekiple son sprint için toplantı bildirimi yapıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Ceren:**

* **Firebase noktasında ekipten destek istendi. engel oluşturan bir problem yok.**

**24.05.2022**

**Azim:**

* **Ekiple 3. Sprint toplantısı yapıldı, kapsamlar yeniden belirlendi. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **3. Sprint içerisinde UI süreci ile ilgili konuşuldu, toplantıya katılındı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Zehra ile UI hakkında görüşüldü, sayfalar kodlanmaya başlanacak. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**25.05.2022**

**Zehra:**

* **Profil, Oyuncaklarım UI tasarlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Sibel ile veri ekleme üzerine konuşuldu. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **Firebase noktasında Ceren’e yardım etmeye başlandı. Engel görünmüyor.**

**26.05.2022**

**Azim:**

* **OUA Akademisi topluluk buluşmasına katılındı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Akademi toplantısında gerekli notlar alındı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Ekiple OUA Akademisi toplantısına katılım gösterildi. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**29.05.2022**

**Azim:**

* **Profil sayfası kodlanmaya başlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **UI tasarımı süreci devam ediyor. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Oyuncaklarım Sayfası kodlanmaya başlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **Firebase veri aktarımı yapılmaya devam ediliyor. Engel görünmüyor.**

**31.05.2022**

**Ceren:**

* **Oyuncaklarım sayfası kodlama süreci devam ediyor. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **15 görsel verisi eklendi. Engel görünmüyor.**

**01.06.2022**

**Azim:**

* **Profil sayfası kodlaması devam ediyor. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Ürün detay sayfaları ve ürün ekleme sayfaları üzerinde çalışılmaya başlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**03.06.2022**

**Azim:**

* **Alınan bir kodlama hatası ile ilgili kaynak araştırması yapıldı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Zehra:**

* **Ürün ekleme sayfası tasarımı tamamlandı. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Oyuncaklarım sayfası kodlama süreci tamamlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**04.06.2022**

**Azim:**

* **Profil sayfası kodlaması tamamlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Sibel:**

* **25 veri aktarımı tamamlandı. Engel görünmüyor.**

**Zehra:**

* **Chat ve takas sayfası tasarımı tamamlandı ve ekibe bilgisi verildi. Engel oluşturan bir durum yok.**

**Ceren:**

* **Chat kısmı ve takas kurgusu süreci başladı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**05.06.2022**

**Azim:**

* **Sprint dosyaları tamamlandı. Herhangi bir engel söz konusu değil.**

**Ceren:**

* **Chat sayfası ve takas sürecinin büyük kısmı tamamlandı. Süreç için engel oluşturan bir problem yok.**

**Sibel:**

* **Tüm veri eklemeleri tamamlandı. Engel görünmüyor.**